ДОГОВОР № ____
на разработку программного обеспечения
г. Одинцово        «____» ______________ 20____ г.
Индивидуальный предприниматель Погодина Марина Юрьевна, ИНН 615427582507, ОГРНИП 326508100221182, действующая на основании записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, именуемая далее «Исполнитель», с одной стороны, и
[…полное наименование, ИНН, ОГРН/ОГРНИП…] в лице […должность, ФИО…], действующего на основании […устава / доверенности / записи в ЕГРИП…], именуемое далее «Заказчик», с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика разработать программное обеспечение (далее — Результат работ) в соответствии с техническим заданием, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы.
1.2. Техническое задание является Приложением № 1 к настоящему Договору и его неотъемлемой частью. До подписания технического задания обеими Сторонами работы не начинаются.
1.3. Состав этапов, сроки и стоимость каждого этапа определены в Приложении № 2 «Календарный план и смета».
1.4. Результат работ включает исходный код, документацию и иные материалы, перечисленные в техническом задании.

2. Стоимость работ и порядок расчётов
2.1. Общая стоимость работ составляет __________ (__________) рублей. Исполнитель не является плательщиком налога на добавленную стоимость в связи с применением специального налогового режима.
2.2. Стоимость является фиксированной и не подлежит изменению в одностороннем порядке до приёмки Результата работ. Увеличение стоимости возможно исключительно на основании подписанного обеими Сторонами дополнительного соглашения при изменении объёма работ по инициативе Заказчика в порядке раздела 6.
2.3. Оплата производится поэтапно. По каждому этапу Заказчик вносит 50% его стоимости перед началом работ по этапу и оставшиеся 50% — после подписания акта сдачи-приёмки этого этапа.
2.4. Предоплата вносится непосредственно перед соответствующим этапом, а не за проект целиком: аванс за этапы, работы по которым не начаты, не взимается. Размер обязательства Заказчика в любой момент не превышает половины стоимости текущего этапа сверх уже принятых работ.
2.5. Если Договору предшествовал этап обследования, оплаченный Заказчиком отдельно, его стоимость засчитывается в счёт стоимости работ по настоящему Договору в полном объёме.
2.6. Предоплата по этапу вносится в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления счёта. Оставшаяся часть — в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания акта сдачи-приёмки этапа.
2.7. Сторонние платные сервисы, необходимые для создания и работы Результата работ, оплачивает Заказчик напрямую; в стоимость работ по настоящему Договору они не входят. К таким сервисам относятся, в частности: доступ к языковым моделям и иным сервисам искусственного интеллекта, хостинг и вычислительные мощности, доменные имена, платёжные сервисы, службы отправки сообщений и уведомлений, лицензии на программное обеспечение. Перечень необходимых сервисов с ориентировочной стоимостью Исполнитель передаёт Заказчику до начала работ по этапу.
2.8. Обучение сотрудников Заказчика работе с Результатом работ, если оно предусмотрено, выделяется в смете отдельной строкой и приобретается по выбору Заказчика. Отказ от обучения не влияет на состав и качество передаваемого Результата работ.

3. Сроки и ответственность за их нарушение
3.1. Сроки выполнения этапов установлены в Приложении № 2. Срок этапа исчисляется с наиболее поздней из дат: поступление предоплаты по этапу; предоставление Заказчиком доступов, необходимых для работ по этапу; оплата Заказчиком сторонних сервисов по пункту 2.7. До наступления этих условий работы по этапу не начинаются и срок не течёт.
3.2. При нарушении Исполнителем конечного срока по причинам, зависящим от Исполнителя, стоимость работ по настоящему Договору уменьшается на 20% (двадцать процентов). Уменьшение производится однократно и оформляется актом; выплата иных неустоек за то же нарушение не производится.
3.3. Срок продлевается на период просрочки Заказчика в предоставлении доступов, данных, материалов или решений, если такая просрочка препятствует выполнению работ. Факт и длительность фиксируются письменно.
3.4. Исполнитель не отвечает за сроки, зависящие от третьих лиц: модерация в магазинах приложений, сроки ответа сторонних служб поддержки, сроки регистрационных действий.

4. Порядок выполнения работ, доступ и прозрачность
4.1. Репозиторий с исходным кодом создаётся на аккаунте Заказчика до начала работ по первому этапу. Исполнитель получает права участника разработки. Передача кода «в конце проекта» настоящим Договором не предусмотрена, поскольку код находится у Заказчика с первого дня.
4.2. Документация ведётся по ходу работ и хранится в том же репозитории.
4.3. Заказчику предоставляется доступ к системе управления задачами и демонстрации промежуточных результатов с периодичностью, установленной в Приложении № 2.
4.4. Исполнитель вправе привлекать к выполнению работ третьих лиц, оставаясь ответственным перед Заказчиком за результат в полном объёме.

5. Приёмка работ и гарантийный срок
5.1. По завершении этапа Исполнитель направляет Заказчику уведомление и акт сдачи-приёмки.
5.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней подписывает акт либо направляет мотивированный отказ с перечнем несоответствий техническому заданию. При отсутствии подписанного акта и мотивированного отказа в указанный срок работы считаются принятыми.
5.3. Замечания, не основанные на техническом задании, к мотивированному отказу не относятся и рассматриваются в порядке раздела 6.
5.4. Гарантийный срок составляет 14 (четырнадцать) календарных дней с даты приёмки Результата работ. В течение гарантийного срока Исполнитель безвозмездно устраняет дефекты и выполняет донастройку в пределах согласованного технического задания.
5.5. Гарантия не распространяется на последствия изменения Результата работ Заказчиком или третьими лицами, изменения внешних систем и программных интерфейсов, а также на новые требования, не отражённые в техническом задании.

6. Изменение объёма работ
6.1. Требование, не предусмотренное техническим заданием, оформляется запросом на изменение.
6.2. Исполнитель оценивает влияние изменения на стоимость и срок и направляет оценку Заказчику. Работы по изменению начинаются только после подписания дополнительного соглашения.
6.3. До подписания дополнительного соглашения стоимость и срок, установленные настоящим Договором, не изменяются.

7. Права на результат работ
7.1. Исключительное право на Результат работ в полном объёме переходит к Заказчику с момента оплаты соответствующего этапа, на территории всего мира и на весь срок действия исключительного права.
7.2. Заказчик вправе использовать, изменять, дорабатывать и передавать Результат работ третьим лицам без согласия и уведомления Исполнителя, в том числе привлекать иных подрядчиков для его развития.
7.3. Исполнитель гарантирует, что Результат работ не нарушает прав третьих лиц, а использованные компоненты с открытым исходным кодом допускают такое использование. Перечень таких компонентов и их лицензий передаётся вместе с документацией.
7.4. Исполнитель вправе указывать факт выполнения работ и общее описание задачи в портфолио. Наименование Заказчика, снимки экранов и измеримые показатели проекта публикуются только с предварительного письменного согласия Заказчика.

8. Конфиденциальность
8.1. Стороны обязуются не разглашать сведения, полученные в ходе исполнения Договора, включая сведения о бизнес-процессах, данных, доступах и коммерческих условиях.
8.2. Обязательство действует в течение срока действия Договора и 3 (трёх) лет после его прекращения.
8.3. Не являются конфиденциальными сведения, ставшие общедоступными не по вине принимающей Стороны, а также сведения, раскрытие которых обязательно в силу закона или требования уполномоченного органа.

9. Доступы и обработка персональных данных
9.1. Доступы, необходимые для выполнения работ, предоставляет Заказчик до начала работ по соответствующему этапу. Перечень необходимых доступов Исполнитель передаёт заранее. Доступы предоставляются в минимально необходимом объёме, именованно и на срок выполнения работ; перечень выданных доступов фиксируется письменно.
9.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней после приёмки Результата работ доступы отзываются Заказчиком, о чём Стороны составляют акт либо обмениваются письменными подтверждениями.
9.3. Если при исполнении Договора Исполнитель обрабатывает персональные данные, оператором которых является Заказчик, такая обработка осуществляется исключительно по поручению Заказчика в соответствии с ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Условия поручения — цели, перечень действий, категории данных и субъектов, требования к защите, срок обработки и порядок уничтожения — определяются Приложением № 3.
9.4. Исполнитель обязан соблюдать конфиденциальность персональных данных и принимать меры по их защите, предусмотренные ст. 19 указанного закона, и не обязан получать согласие субъектов персональных данных на их обработку.
9.5. Ответственность перед субъектом персональных данных за действия Исполнителя несёт Заказчик как оператор; Исполнитель несёт ответственность перед Заказчиком.
9.6. По завершении работ Исполнитель прекращает обработку и уничтожает персональные данные, полученные для выполнения поручения, за исключением случаев, когда их хранение обязательно в силу закона.

10. Что не входит в предмет договора
10.1. Если иное прямо не указано в техническом задании, в стоимость работ не входят:
приобретение и продление лицензий, подписок и платных сервисов третьих лиц по пункту 2.7, включая доступ к языковым моделям и сервисам искусственного интеллекта, хостинг, доменные имена и учётные записи разработчика в магазинах приложений;
наполнение системы контентом и справочными данными;
рекламное продвижение Результата работ;
сопровождение и доработки после истечения гарантийного срока;
миграция данных из систем, не имеющих документированного формата выгрузки, без предварительного обследования;
приведение в порядок учётных или иных данных Заказчика;
работы, требующие лицензии, которой Исполнитель не обладает.
10.2. Перечисленные работы могут быть выполнены на основании отдельного соглашения.

11. Расторжение договора
11.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем внесудебном порядке любой из Сторон с письменным уведомлением не менее чем за 10 (десять) календарных дней.
11.2. При досрочном расторжении по любому основанию:
оплате подлежат фактически выполненные работы, включая работы по начатому, но не завершённому этапу — в объёме их фактического выполнения;
предоплата в части, превышающей стоимость фактически выполненных работ, а также денежные средства за неначатые этапы возвращаются Заказчику в течение 10 (десяти) рабочих дней;
исключительное право на результаты оплаченных этапов сохраняется за Заказчиком в полном объёме;
Исполнитель передаёт Заказчику всю созданную к моменту расторжения документацию и сведения, необходимые для продолжения работ иным подрядчиком;
доступы, выданные Исполнителю, отзываются в порядке пункта 9.2.
11.3. Расторжение Договора не прекращает обязательств Сторон по разделам 7, 8 и 9.

12. Ответственность сторон
12.1. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации с учётом ограничений настоящего раздела.
12.2. Совокупная ответственность Исполнителя по Договору ограничена стоимостью фактически оплаченных Заказчиком работ. Ограничение не применяется к случаям умысла, а также к случаям, когда ограничение ответственности не допускается законом.
12.3. Стороны не отвечают за неисполнение обязательств вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

13. Разрешение споров и заключительные положения
13.1. Стороны принимают меры к досудебному урегулированию. Срок ответа на претензию — 15 (пятнадцать) календарных дней с даты получения.
13.2. Неурегулированные споры рассматриваются судом по месту нахождения ответчика, если законом не установлена иная подсудность.
13.3. Документы, направленные с адресов электронной почты, указанных в реквизитах, признаются исходящими от Стороны. Акты и дополнительные соглашения подписываются собственноручно или усиленной квалифицированной электронной подписью.
13.4. Приложения к Договору:
Приложение № 1 — Техническое задание;
Приложение № 2 — Календарный план и смета;
Приложение № 3 — Поручение на обработку персональных данных (при необходимости).

14. Реквизиты и подписи сторон
	Исполнитель
	Заказчик

	ИП Погодина Марина Юрьевна
	[…наименование…]

	ИНН 615427582507
	ИНН […]

	ОГРНИП 326508100221182
	ОГРН/ОГРНИП […]

	Адрес: […]
	Адрес: […]

	Эл. почта: info@promaren.ru
	Эл. почта: […]

	Р/с […], банк […], БИК […]
	Р/с […], банк […], БИК […]



Исполнитель: ______________________ / Погодина М. Ю. /
Заказчик: ______________________ / […] /
