## УТВЕРЖДАЮ

От Заказчика: ______________________ / […] / «____» __________ 20____ г.

От Исполнителя: ______________________ / Погодина М. Ю. / «____» __________ 20____ г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

## на создание мини-приложения в мессенджере MAX для онлайн-записи и оплаты услуг

Составлен по ГОСТ 34.602-2020 · стадии по ГОСТ Р 59793-2021 · комплектность по ГОСТ 34.201-2020

Обозначение документа: МПЗ.01.ТЗ

## 1. Общие сведения

1.1. Полное наименование системы и её условное обозначение. Мини-приложение онлайн-записи в мессенджере MAX; условное обозначение — МПЗ.

1.2. Шифр темы. МПЗ.01.

1.3. Наименование организаций — заказчика и исполнителя. Заказчик: […наименование, ИНН…]. Исполнитель: ИП Погодина Марина Юрьевна, ИНН 615427582507, ОГРНИП 326508100221182.

1.4. Перечень документов, на основании которых создаётся система. Договор № ____ от «____» __________ 20____ г.; отчёт об обследовании от «____» __________ 20____ г.

1.5. Плановые сроки начала и окончания работ. Начало — […]; окончание — […]. Календарный план приведён в разделе 5.

1.6. Порядок оформления и предъявления результатов. Результаты предъявляются поэтапно, приёмка — по разделу 6. Комплектность документов — по ГОСТ 34.201-2020.

## 2. Назначение и цели создания системы

2.1. Назначение системы. Система предназначена для самостоятельной записи клиентов на услуги, внесения предоплаты и получения напоминаний непосредственно в мессенджере, без телефонного звонка администратору и без установки отдельного приложения.

2.2. Цели создания системы.

| Цель | Показатель | Значение до | Значение после |
| --- | --- | --- | --- |
| Снять с администратора запись, оформляемую вручную | доля записей через мини-приложение | […] % | не менее […] % |
| Сократить неявки клиентов | доля неявок от числа записей | […] % | не более […] % |
| Сократить простой из-за поздних отмен | доля отмен позднее чем за […] часов | […] % | не более […] % |
| Сократить время оформления одной записи | среднее время от обращения до подтверждения | […] мин | не более […] мин |

Значения показателей до внедрения зафиксированы по данным Заказчика за период […]. Способ измерения после внедрения определён в пункте 6.4.

2.3. Обоснование выбора мини-приложения. Задача решается мини-приложением, а не мобильным приложением, поскольку клиент обращается к услуге […] раз в год: повода устанавливать приложение и проходить регистрацию у него нет, а установка сама по себе становится барьером. Мини-приложение открывается внутри мессенджера, где клиент уже находится, и обновляется без прохождения модерации магазинов приложений.

## 3. Характеристика объектов автоматизации

3.1. Краткие сведения об объекте автоматизации. Процесс записи клиента на услугу: приём обращения по телефону и в мессенджере; подбор свободного времени администратором по журналу; согласование исполнителя услуги; устное подтверждение; напоминание накануне вручную.

3.2. Сведения об условиях эксплуатации. Число исполнителей услуг — […]; точек обслуживания — […]; среднее число записей в сутки — […]; пиковая нагрузка приходится на […]. Текущий журнал записи ведётся в […].

3.3. Ограничения и особенности, выявленные при обследовании. Перечисленное ниже определяет логику системы и вынесено в отдельный пункт, поскольку именно здесь возникают расхождения при приёмке.

Двойная запись. Один исполнитель не может быть занят двумя записями в пересекающиеся интервалы. Проверка выполняется на стороне сервера в момент подтверждения, а не на стороне клиента: два человека способны выбрать один слот одновременно.

Разная длительность услуг. Сетка слотов не фиксирована; длительность и требуемый перерыв после услуги задаются для каждой услуги отдельно.

Совмещение услуг. При записи на несколько услуг подряд система подбирает непрерывный интервал, а не сумму независимых слотов.

Отмены и переносы. Отмена позднее чем за […] часов не освобождает предоплату; правило описывается в интерфейсе до внесения оплаты.

График исполнителей. Отпуска, смены и разовые замены вводятся администратором и влияют на доступность слотов немедленно.

База клиентов принадлежит Заказчику. Выгрузка клиентской базы и истории записей доступна администратору в машиночитаемом формате в любой момент.

## 4. Требования к системе

### 4.1. Требования к системе в целом

4.1.1. Требования к структуре и функционированию. Система состоит из мини-приложения, исполняемого средствами мессенджера MAX, серверной части и подсистемы уведомлений, работающей через бота Заказчика в том же мессенджере. Административная часть исполняется в браузере.

4.1.2. Требования к численности и квалификации персонала. Роли: клиент, администратор, исполнитель услуги, владелец. Специальной подготовки для роли клиента не требуется. Администратор — сотрудник Заказчика, прошедший обучение по разделу 7.

4.1.3. Требования к надёжности. Доступность — не менее […] % в месяц вне планового обслуживания. При отказе подсистемы уведомлений записи продолжают приниматься; неотправленные уведомления ставятся в очередь и отправляются после восстановления, а устаревшие отбрасываются с записью в журнал.

4.1.4. Требования к безопасности и разграничению доступа. Клиент видит только собственные записи. Исполнитель услуги видит собственное расписание без сведений о взаиморасчётах. Администратор видит записи точки. Действия, изменяющие расписание и записи, журналируются с указанием пользователя, времени и содержания изменения; срок хранения журнала — не менее […] месяцев. Идентификация клиента выполняется средствами платформы мессенджера; отдельная парольная аутентификация клиента не вводится.

4.1.5. Требования по защите информации и обработке персональных данных. Система обрабатывает персональные данные клиентов: имя, номер телефона, идентификатор в мессенджере, история записей и состав оказанных услуг. Обработка ведётся Исполнителем по поручению Заказчика в соответствии с ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ. Определяется уровень защищённости, реализуются меры по ст. 19 указанного закона. Хранение и обработка — в российском контуре. Согласие на обработку персональных данных запрашивается до первой записи, текст согласия и его версия сохраняются вместе с отметкой времени. Уведомление в Роскомнадзор подаёт Заказчик как оператор.

Состав услуг в отдельных отраслях может относиться к сведениям с повышенными требованиями к охране; при обследовании определяется, возникает ли такой состав, и требования уточняются до начала разработки.

4.1.6. Требования к эргономике. Запись выполняется не более чем за […] экранов. Работа на экранах шириной от 360 пикселей. Контраст текста не ниже 4,5:1. Интерактивные зоны не менее 44×44 пикселей. Состояние «слот занят, пока вы выбирали» отрабатывается явным сообщением и предложением ближайшего свободного времени, а не общей ошибкой.

4.1.7. Требования, не предъявляемые к системе. Система не ведёт бухгалтерский и складской учёт, не заменяет кассовое программное обеспечение, не выполняет рассылки рекламного характера и не осуществляет продвижение мини-приложения.

### 4.2. Требования к функциям

| Код | Функция | Содержание | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- |
| Ф-01 | Идентификация клиента | Определение клиента средствами платформы, привязка к карточке и истории | Обязательная |
| Ф-02 | Каталог услуг | Услуги, длительность, стоимость, исполнители | Обязательная |
| Ф-03 | Подбор свободного времени | Расчёт доступных интервалов с учётом длительности, перерывов и графика исполнителей | Обязательная |
| Ф-04 | Оформление записи | Выбор услуги, исполнителя и времени, подтверждение, защита от двойной записи | Обязательная |
| Ф-05 | Предоплата | Оплата средствами платформы, фиксация факта оплаты, возврат по правилам отмены | Обязательная |
| Ф-06 | Отмена и перенос | Самостоятельная отмена и перенос клиентом с применением правила срока | Обязательная |
| Ф-07 | Напоминания | Напоминание за […] часов, подтверждение явки, оповещение об изменении | Обязательная |
| Ф-08 | Кабинет клиента | История записей, повторная запись в одно нажатие | Желательная |
| Ф-09 | Рабочее место администратора | Журнал записей, ручная запись, графики и замены исполнителей, выгрузка базы | Обязательная |
| Ф-10 | Отчётность | Загрузка исполнителей, неявки, отмены, выручка за период | Желательная |

Для каждой функции в рабочей документации приводится сценарий, перечень проверок и поведение при ошибке.

### 4.3. Требования к видам обеспечения

Информационное. Модель данных: услуги, исполнители, графики, записи, клиенты, платежи, журнал действий. Правила хранения и сроки удаления персональных данных после прекращения обработки.

Программное. Мини-приложение — Next.js и TypeScript; хранилище — PostgreSQL; развёртывание — контейнеры. Обоснование выбора — пункт 9.2.

Техническое. Размещение в российском контуре: на инфраструктуре Заказчика либо в российском облаке по его выбору. Требования к ресурсам приводятся в рабочей документации.

Организационное. Регламент действий администратора при сбое оплаты, при отказе подсистемы уведомлений и при изменении графика исполнителя в день записи.

## 5. Состав и содержание работ по созданию системы

| Стадия по ГОСТ Р 59793-2021 | Работы | Результат | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Обследование объекта автоматизации | Изучение процесса записи, интервью с администратором и исполнителями, разбор журнала | Отчёт об обследовании | […] |
| Техническое задание | Разработка и согласование настоящего документа | ТЗ по ГОСТ 34.602-2020 | […] |
| Эскизный и технический проект | Схема решения, кликабельный прототип, модель данных, выбор способа оплаты | Пояснительная записка, прототип | […] |
| Рабочая документация | Разработка, отладка, документирование | Исходный код, руководства | […] |
| Ввод в действие | Развёртывание, обучение, опытная эксплуатация | Акт ввода в опытную эксплуатацию | […] |

## 6. Порядок контроля и приёмки системы

6.1. Виды испытаний. Предварительные испытания, опытная эксплуатация, приёмочные испытания.

6.2. Программа и методика испытаний разрабатывается Исполнителем и согласуется Заказчиком до начала предварительных испытаний.

6.3. Общие требования к приёмке. Приёмка проводится по перечню функций раздела 4.2 на данных Заказчика. Функция считается принятой, если пройдены все проверки, включая поведение при ошибке.

Обязательные проверки, вытекающие из пункта 3.3: одновременный выбор одного слота двумя клиентами; запись на несколько услуг подряд; отмена до и после установленного срока; изменение графика исполнителя при уже оформленных записях; недоступность подсистемы уведомлений в момент оформления записи.

6.4. Проверка достижения целей. Показатели раздела 2.2 измеряются на […] день опытной эксплуатации тем же способом, что и до внедрения. Результат оформляется протоколом.

## 7. Требования к подготовке объекта автоматизации к вводу в действие

7.1. Заказчик обеспечивает до начала работ по этапу: перечень услуг с длительностью и стоимостью, список исполнителей с графиками, доступ к каналу и боту в мессенджере, реквизиты для приёма платежей, назначение администратора.

7.1.1. Сторонние платные сервисы, необходимые для работы системы, оплачивает Заказчик напрямую: вычислительные мощности и хостинг, доменное имя, платёжный сервис, доступ к языковым моделям, если сценарии их используют. Перечень с ориентировочной стоимостью передаётся Заказчику до начала работ. Срок этапа исчисляется с даты, когда доступы предоставлены и сервисы оплачены.

7.2. Исполнитель проводит обучение администратора и исполнителей услуг; передаются регламенты и письменные инструкции.

7.3. Порядок перехода: параллельная работа мини-приложения и прежнего порядка записи в течение […] недель с ежедневной сверкой журналов.

## 8. Требования к документированию

Комплектность — по ГОСТ 34.201-2020. Передаются: настоящее техническое задание, пояснительная записка, описание информационного обеспечения, руководство пользователя, руководство администратора, программа и методика испытаний, ведомость документов. Программная документация оформляется по комплексу стандартов ЕСПД (ГОСТ 19).

## 9. Источники разработки

9.1. Отчёт об обследовании от «____» __________ 20____ г.; материалы, предоставленные Заказчиком; действующая документация платформы мессенджера на дату согласования настоящего документа.

9.2. Обоснование выбора программных средств: Next.js и TypeScript — распространённый стек, позволяющий Заказчику найти замену исполнителю без переписывания системы; PostgreSQL — свободная СУБД без лицензионных платежей и с размещением в российском контуре.

9.3. Способ приёма платежей и способ идентификации клиента определяются на стадии эскизного проекта по действующей на тот момент документации платформы и фиксируются дополнением к настоящему документу.

Лист согласования приводится в конце документа и включает представителей Заказчика, ответственных за процесс записи, за приём платежей и за обработку персональных данных.